## Slide 1: すべきこと

## Slide 2: CMOSベクトル行列積
設計
  決めるべきこと
    行列のサイズ
    数値のビット幅
    使用するCPU,GPUの選択
  専用回路(2日)
    Verilogで設計
      おそらくプロセッサ設計の知識が残っているはず
  GPU(1週間)
    ネットで必要最低限の知識を得る
    CUDAの勉強する
    CUDAで設計
  CPU(2日)
    C言語で設計
      最も早いアルゴリズムを探す
MZIでの設計に合わせる

## Slide 3: CMOSベクトル行列積
評価
  ASIC回路
    テスト用のコードが必要？？
      ネットで探す。
    論理合成ツール(DesignCompiler)を使用し、面積、遅延時間を測定
  GPU
    CUDA Eventを使って実行時間を計測
    面積、消費電力はつかうGPUに依存？？
      どのGPUを使うべきか調査
  CPU
    CLOCK関数など使って実行時間を計測
      どの関数が自分の環境にあっているか調査
    面積、消費電力は使うCPUに依存？？
      どのCPUを使うべきか調査

## Slide 4: MZIベクトル行列演算積
設計
  さとしさんのデータもらう(やっぱりいらない)
  Θ、φの決定方法の勉強(連立方程式を解く)
評価
  評価方法
    行列、数値のサイズを決定
    モデル式作成
    コンポーネントのパラメータを調べて、モデル式に代入
  速度
  面積
  消費電力

## Slide 5
 |  | 11/7～13 |  | 11/14～20 |  | 11/21～27 |  | 11/28～12/4 |  | 12/5～11 |  | 12/12～18 |  | 12/19～25 |  | 12/26～31 | 
ASIC | Verilogで設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | テスト用コード調査&テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DesignCompilerを使い評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MZI-VMM | さとしさんにデータ もらう＆質問 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 行列サイズ&ビット幅決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | モデル式作成 評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
卒論ランチゼミ発表準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OS輪講発表準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
卒論執筆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
評価に使用するCPU、GPUの選択 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GPU | CUDAの勉強 VMMのコードの調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CUDAでVMMの設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CUDA Eventを使い 実行時間評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CPU | アルゴリズム調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VMM設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CLOCK関数を使い 実行時間評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: すべきこと 2017 1.1～2.10
卒論執筆
  第1稿 1月22日(日)くらいまで
  第2稿 2月5日(日)くらいまで
  第3稿(最終) 2月10日(金)くらいまで
参考文献調査
  ここはまだよくわからない→先輩方に質問
  卒論執筆と並行して調査
  とりあえず参考文献フォルダに保存

## Slide 7: 卒論執筆
論文の構成
  目次
目的

## Slide 8: さとしさん相談
最後に自分が書きたいグラフから逆算していく
目的を意識してすべきことを考える
用途をニューラルネットに限定するべきではない
個人的には棒グラフでそれぞれの方法での性能比較を行いたい
比較を行うときにはフェアであるかを吟味
  行列や数値のサイズに関しては自分が言いたいことに合わせて変える(ワーストケースであれば最低これだけ保証できるというのを言う)